院总编：2017-23# 院本部电动伸缩大门供应安装工程招标公告

江苏省盐城技师学院院本部伸缩大门更换安装工程。现采用对外公开招标方式确定该项目承包人。 一、项目概况 （一）招标人：江苏省盐城技师学院。 （二）项目名称：电动伸缩门更换安装工程。 （三）工程地点：文港中路128号东侧校园内。 （四）工程内容：将现有28m电动伸缩门拆除重做（门高1.5m），2组驱动机头。与现大门风格一致。包括控制部分、导轨及砼浇筑、预埋管线并预留修换通道及安装调试全过程。 投标工程量及报价清单 序号; 工作内容; 项目特征; 投标 品牌; 规格 型号; 单位; 工作量; 投标 报价; 合价; 备注. 1; 拆除旧门; 拆除旧门及导轨重做; 项; 1. 2; 门排; 门高1.5m; m; 28. 3; 门机; 组; 2. 4; 遥控器; 只; 8. 5; 回收; 旧大门残值. 6; 合计. 大写金额（人民币）： 万 仟 佰 拾 元 （五）资金来源: 自筹，已落实。 （六）招标控制价（投标最高限价）：7.6万元。 （七）计划开工时间：2017年8月1日。 （八）工期要求：20天。 （九）质量标准：合格。 （十）承包方式：包工包料。 （十一）招标计价方式：采用工程量清单计价。 二、投标人资格条件 （一）具有独立法人资格 （二）相关门业生产和销售资质，具有行业行政主管部门核发的安全生产或经营许可证。 （三）无法律、法规规定投标受限情形。 三、工程款支付办法 （一）工程竣工验收合格，付中标价的70%工程款。（需开具符合国家税务机关规定的中标价全额增值税票）。 （二）工程竣工验收合格满一年，付至结算总价的90%工程款（包括以前支付）。 （三）工程竣工验收合格满二年，结清剩余工程款。 四、投标保证金 （一）投标保证金数额：壹万人人民币； （二）投标保证金交纳方式：提供银行本票，谢绝现金及其他形式，未提供者视为无效标书 五、资格审查 本项工程招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查。 七、投标报名 （一）报名时间：2017年7月24日----2017年7月30日 上午8：30—11:30 下午15:00—17：30 （节假日不接受报名）。 （二）投标报名地点：江苏省盐城技师学院11楼1103室。 （三）投标报名应具有： 1、报名人携带单位介绍信或加盖单位公章的投标申请书（格式自拟）及本人身份证原件和复印件。 2、投标人的营业执照及银行基本账户开户许可证复印件（需加盖单位公章）。 3、标书材料费：200元。（售后不退） （四）投标报名联系人：顾老师、于老师。 （五）投标报名联系电话：0515—68661103。 八、开标 （一）开标时间：2017年7月31日上午9点 （二）开标地点：江苏省盐城技师学院11楼会议室。

盐城技师学院招标办

2017年7月24日